Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского района

от 30.11.2016 № 435

(с изм. от 29.12.2018 № 770)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы**»

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций**

**на 2017-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Михайловского района, образовательные организации Михайловского района Алтайского края |
| Цели программы | обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса |
| Задачи программы | создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.  Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:  проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;  - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;  - повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в общей численности общеобразовательных организаций |
| Сроки реализации программы | 2017-2025 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»  из: местного бюджета составляет 18 862 998 руб.  2017 год- 224 700  2018 год-1 138 298  2019 год- 2 000 000  2020 год- 3 000 000  2021 год- 3 300 000  2022 год- 1 900 000  2023 год- 4 100 000  2024 год- 2 500 000  2025 год- 700 000 |
| Ожидаемые результаты реализа-ции программы | В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.  Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.  Удельный вес образовательных организаций, которые частично или полностью соответствуют «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в общей численности общеобразовательных организаций к 2025 году составит 100% |

1. **Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения.**

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее - «00») в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий 00 из-за длительной эксплуатации: до 10 лет - (0) от 30 до 50 лет - (7) свыше 50 лет - (6)

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков, этапов ее реализации**

2.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390

«О противопожарном режиме»

4. Федеральный Закон от 22.07.2008

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. Федеральный Закон от 05.04.2013 *№* 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

Обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

Задачи Программы:

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

|  |
| --- |
| - проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;  - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;  - повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций. |

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально- технической базы общеобразовательных организаций, повышению качества образовательного процесса.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» реализуется в период с 2017 по 2025 годы.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

местного бюджета по решению Михайловского районного собрания депутатов Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» из:

местного бюджета составляет 18 862 998 руб.

2017 год- 224 700 руб.

2018 год- 1 138 298 руб

2019 год- 2 000 000 руб.

2020 год- 3 000 000 руб.

2021 год- 3 300 000 руб.

2022 год- 1 900 000 руб.

2023 год- 4 100 000 руб.

2024 год- 2 500 000 руб.

2025 год- 700 000 руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 3.

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, на реализацию мероприятий Программы;

-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы. Отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга её реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

5. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края (далее-«Комитет по образованию) - определяет участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет по образованию в рамках настоящей Программы вправе перечислять бюджетам образовательных организаций в порядке межбюджетных отношений межбюджетные трансферты, предусмотренные на её реализацию. Распределение межбюджетных трансфертов утверждается распоряжением Администрации Михайловского района. Указанные средства носят целевой характер. Комитет по образованию:

-организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателем, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-проводит оценку эффективности муниципальной программы;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Михайловского района от 17.02.2014 года № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского района» (с изменениями от 02.08.2016 года № 288).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

1. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | | |
| 2015 год  (факт) | 2016 год (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций которые частично соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОО» в общей численности образовательных организаций | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 30,8 | 46,1 | 61,5 | 61,5 | 69,2 | 76,9 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

общеобразовательных

организаций на 2017-2025 годы»

**Сведения о суммах расходов муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт**

**общеобразовательных**

**организаций на 2017-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Цель, задачи, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов в тыс.руб. | | | | | | | | | Всего | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021год | 2022  год | 22023 год | 2024 год | 2025  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по программе | 2017-2025 годы | Комитет по образованию и делам моло-дежи Администрации Михайловского района Ал-тайского края | 224.7 | 1138.298 | 2 000,00 | 3000.0 | 3 300,00 | 1 900,00 | 4 100,00 | 2 500,00 | 700,0 | 18862.998 | Местный  бюджет |
| 1 | МКОУ «Ащегульская СОШ»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена окон 3. Замена крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 234.260 |  | 3000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
| 2 | Неводской филиал МКОУ «Николаевская СОШ»   1. Замена окон 2. Замена крыши 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием |  |  | 224,7 | 102.6 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |
| 3 | МКОУ «Заозёрная СОШ»   1. Замена пола 2. Замена окон 3. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 4. Замена дверей |  |  |  |  | 500.0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 4 | МКОУ «Михайловская СОШ № 1»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена дверей 3. Замена окон |  |  |  | 560.078 | 500,0 |  |  | 400,0  600,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ «Михайловский лицей»   1. Ремонт отопления с кот. Оборудованием 2. Замена пола 3. Замена окон, ремонт крыльца 4. Замена Дверей |  |  |  |  | 1000.0 |  |  |  | 500,0  800,0  600,0 |  |  |  |  |
| 6 | МКОУ «Назаровская СОШ»   1. Замена окон 2. Замена крыши 3. Ремонт отопления с котельным оборудованием 4. Замена дверей |  |  |  | 36.210 |  |  | 400,0 |  |  | 1500,00 |  |  |  |
| 7 | МКОУ «Полуямская СОШ»   1. Ремонт отопления с котельным оборудованием 2. Замена дверей 3. Замена дверей |  |  |  |  |  |  | 2000,00  500,0 |  | 1200,00 |  |  |  |  |
| 8 | МКОУ «Ракитовская СОШ»   1. Ремонт отопления с котельным оборудованием 2. Замена пола |  |  |  |  |  |  | 400.0 | 300,0  600,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»   1. Ремонт крыши 2. Замена входных дверей |  |  |  | 56427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МКОУ «Малиновоозёрская СОШ»   1. Ремонт крыши 2. Подшивка потолка |  |  |  | 148723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

общеобразовательных

организаций на 2017-2025 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, в рублях | | | | | | | | | |
| 2017-й год | 2018-й год | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год | 2023-й год | 2024-й год | 2025-й год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Всего финансовых затрат | 224 700 | 1138298 | 2 000 000 | 3000 000 | 3 300 000 | 1 900 000 | 4 100 000 | 2 500 000 | 700 000 | 18 862 998 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Михайловского района | 224 700 | 1138298 | 2 000 000 | 3000 000 | 3 300 000 | 1 900 000 | 4 100 000 | 2 500 000 | 700 000 | 18 862 998 |
| из краевого бюджета на условиях софинансирования | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из внебюджетных источников | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Прочие расходы | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Михайловского района | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из краевого бюджета на условиях софинансирования | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| из внебюджетных источников | -  - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |